**Persbericht**

**Koninklijke BAM Groep nv**

**BAM verwacht circa € 30 miljoen extra kosten voor Zeesluis IJmuiden; winstverwachting 2018 ongewijzigd**

Bunnik, 3 juli 2018 - Koninklijke BAM Groep nv boekt een extra kostenoverschrijding van circa € 30 miljoen op het project Zeesluis IJmuiden. Dit bedrag betreft BAM’s aandeel van vijftig procent in de totale extra kosten, voornamelijk gebaseerd op de aangepaste planning.

Dit bedrag zal worden verwerkt in de resultaten over de eerste zes maanden van 2018, die BAM op donderdag 23 augustus 2018 bekendmaakt.

De bouw van de twee deurkassen vordert gestaag, waarbij de eerste naar verwachting in het najaar van 2018 wordt geplaatst.

BAM verwacht dat het vooruitzicht voor het gehele jaar 2018 van een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van rond 2 procent, ongewijzigd blijft.

Nadere informatie:

**-** pers: Arno Pronk, (030) 659 86 23, arno.pronk@bam.com;

- analisten**:** Joostvan Galen, (030) 659 87 07, joost.van.galen@bam.com.

AP/gc/18/0017

**Koninklijke BAM Groep nv**

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik

Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 81 50

Handelsregister 30058019. Gevestigd te Bunnik.

[www.bam.com](http://www.bam.com)